СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  ГОРОДА КУПИНО КУПИНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

двадцать первой сессии

    - № 155

Об утверждении инвестиционной программы

В целях реализации Федерального закона от  30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  на основании Жилищного кодекса Российской Федерации во исполнении требований Закона РФ № 261 «Об энергосбережении»,  на основании  заключения департамента по тарифам Новосибирской области № 36                          от 02.09.2012,	 руководствуясь  ст.22 Устава города Купино, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную программу «Развитие системы водоснабжения города Купино Новосибирской области на 2013 г – 2015 гг.» (Приложение).

2. Контроль за выполнением решения возложить на  постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету и собственности (Вакорин О.Л.).

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Купино» и на официальном сайте города Купино http://kupinoadm.ru/.

4. Данное решение вступает в силу после его опубликования.

Глава города Купино                                                          В.И.Гляйм

Приложение

Инвестиционная программа

МУП «Тепловодоканал»

«Развитие системы водоснабжения города Купино  Новосибирской области на 2013-2015 гг.»

1. Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения города Купино Новосибирской области на 2013г.- 2015 г.» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки: | Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Тепловодоканал» |
| 3. | Заказчик программы | Администрация г. Купино Купинского района Новосибирской области |
| 4. | Разработчик программы | МУП «Тепловодоканал» г. Купино Купинского района Новосибирской области |
| 5. | Цели программы | Создание благоприятных условий для обеспечения услугами водоснабжения населения и потребителей, проживающих и расположенных на территории муниципального образования г. Купино, развитие инженерных коммуникаций и объектов водоснабжения |
| 6. | Основные задачи программы | Повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества, сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы оказанных услуг |
| 7. | Сроки реализации программы | 2013г. – 2015г. |
| 8. | Перечень основных мероприятий программы | Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство объектов системы водоснабжения |
| 9. | Исполнители программы | МУП «Тепловодоканал» Подрядчик, проектные и строительно-монтажные организации на контрактной основе по итогам конкурса |
| 10. | Объёмы и источники финансирования программы | В 2013 - 2015 гг. Всего: 43250 тыс. руб. в том числе: 1 этап 2013 г. всего – 26500 тыс. руб, в том числе: Средства Фонда – 21200 тыс. руб, Средства МО – 3975 тыс. руб, Средства предприятия – 1325 тыс. руб. 2 этап 2014 г. всего – 6750 тыс. руб, в том числе: Средства Фонда – 5400 тыс. руб, Средства МО – 1012,5 тыс. руб Средства предприятия – 337,5 тыс. руб. 3 этап 2015 г. всего – 10000,0 тыс. руб, в том числе: Средства Фонда – 8000 тыс. руб, Средства МО – 1500 тыс. руб, Средства предприятия – 500 тыс. руб. |
| 11. | Мониторинг реализации программы | Мониторинг реализации Программы осуществляется администрацией г. Купино Новосибирской области |
| 12. | Ожидаемые результаты | Обеспечить гарантированным водоснабжением населения и объектов социального назначения; Снижение уровня потерь воды при транспортировке до 5 % Снижение аварийности до 0,6 ед./км Снижение энергоемкости до 0,8 КВтч/м3 |

2. Общие положения

Объектом инвестиционной Программы муниципального образования г. Купино Купинского района Новосибирской области «Развитие системы водоснабжения г. Купино Купинского района Новосибирской области на 2013-2015гг.» (далее программа), являются инженерные системы водоснабжения муниципального образования г. Купино.

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство объектов системы  водоснабжения города Купино, в том числе:

1. 2013г. строительство скважины, строительство водопровода по ул. Матросова, ул. 70 лет Октября, ул. Куйбышева, ул. 1 Вокзальная, 2 Вокзальная, К. Маркса общей протяженностью 6000м. из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.

2. 2014г. строительство водопровода по ул. Чкалова, ул. 1 Мая, ул. Бетонка общей  протяженностью 2700 м. из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.

3. 2015г. строительство водопровода по ул. Советов протяженностью 4000 м. из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм.

Нормативно - правовая база  программы:

1. Федеральный Закон от 06.10.2003г №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

2. Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

3. Постановление Губернатора Новосибирской области  от 28.09.2009г №351-па «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области»

4. «Порядок и условия предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям за счет средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области» утвержденный Попечительским советом Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального  хозяйства муниципальных образований  Новосибирской области (Протокол от 10.03.2010 г).

3. Характеристика системы водоснабжения

Система водоснабжения г. Купино состоит из 13 водозаборных скважин  и  водопроводных сетей протяжённостью 73,1  км, из них ветхих – 55,9 км в т. ч. аварийных 5,8 км.

Водозаборные скважины введены в эксплуатацию в период с 1959 по 2012 год, с первоначальным суммарным дебитом 342м3/час и имеют износ 80%.

На площадках головных сооружений, расположенных на ул. Горького, Новый городок, Железнодорожная  вода из водозаборных скважин насосами Ι подъема подается в подземные резервуары чистой воды, откуда насосами ΙΙ подъема – в существующие водонапорные башни и в разводящую кольцевую сеть г. Купино.

Водопроводные  скважины не оснащены  устройствами  частотного  регулирования и приборами  учёта. Годовой объем воды поднятой скважинами составляет 479,5 тыс. куб. метров.

Водопроводная  сеть построена в период  с 1961 по 2011 гг., конструкционно  состоит из двух магистральных водоводов и разводящей сети. Протяжённость 1-го водовода составляет 4,0 км., проходит по ул. Советов,  выполнен  асбестовой  трубой диаметром 150мм.  Протяжённость 2-го водовода составляет 5,8 км., проходит по ул. по ул. Коммунистическая, Лермонтова, Промышленная, Кирова, Элеваторская выполнен стальной трубой диаметром 110 мм. Разводящая сеть имеет протяжённость 63,3 км. выполнена стальной и асбестовой трубой диаметром 32-63 мм.

Физический износ водопроводных сетей составляет 84%. Система водоснабжения г. Купино централизованная, схема водоснабжения кольцевая.

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит снизить физический износ инженерных систем водоснабжения, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, повысить качество и надежность предоставления услуги водоснабжения, снизить эксплуатационные затраты эксплуатационного предприятия.

3. План технических мероприятий

Планом технических мероприятий предусматривается проведение работ по модернизации водопроводных сетей г. Купино Новосибирской области, для чего необходимо выполнить:

1. 2013г. строительство скважины, строительство водопровода по ул. Матросова, ул. 70 лет Октября, ул. Куйбышева, ул. 1 Вокзальная, 2 Вокзальная, К. Маркса общей протяженностью 6000м. из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.

2. 2014г. строительство водопровода по ул. Чкалова, ул. 1 Мая, ул. Бетонка общей  протяженностью 2700 м. из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.

3. 2015г. строительство водопровода по ул. Советов протяженностью 4000 м. из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм.

- Цели и задачи Программы

Основной  целью  Программы  является  создание  благоприятных  условий  для обеспечения  коммунальными  услугами  по водоснабжению населения и потребителей, проживающих  и  расположенных  на  территории  муниципального образования  г. Купино,  развития инженерных коммуникаций  и  объектов  жизнеобеспечения,  повышения эффективности расходов местного бюджета на коммунальное хозяйство, в том числе:

- снижение  аварийности  на  инженерных  сетях  до  0,6 ед./ км.

- сокращение  потерь  воды  при  транспортировке  до 5,0%

- снижение энергоёмкости  производства до 0,8 кВтч/м3

- повышение доступа потребителей к данному виду услуги.

5. Стоимость и источники финансирования проекта

В 2013 – 2015 гг. общая стоимость проекта 43250 тыс. руб. в том числе:

Средства Фонда– 34600 тыс. руб.,

Средства МО  – 6487,5 тыс. руб.,

Средства предприятия – 2162,5 тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий, адрес объекта | Финансовые потребности, всего тыс. руб. | Реализация по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Наименование проекта: модернизация водопровода в г. Купино Купинского района Новосибирской области |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций | 43250 | 26500 | 6750 | 10000 |
|  | Средства фонда модернизации и развития | 34600 | 21200 | 5400 | 8000 |
|  | Средства местного бюджета | 6487,5 | 3975 | 1012,5 | 1500 |
|  | Средства предприятия | 2162,5 | 1325 | 337,5 | 500 |

6.  Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

Величина показателя на период  регулирования

| № п.п. | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | Тыс. куб.м. | 525,2 | 552,6 | 530,9 |
| 2. | Объем потерь | Тыс. куб.м. | 68,5 | 50,2 | 25,3 |
| 3. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15 | 10 | 5 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | Тыс. куб.м. | 456,7 | 502,4 | 505,6 |
| 4.1. | Населению | Тыс. куб.м. | 288,7 | 326,8 | 328 |
| 4.2. | Бюджетным потребителям | Тыс. куб.м. | 97,6 | 98,2 | 99,4 |
| 4.3. | Прочим потребителям | Тыс. куб.м. | 70,4 | 77,4 | 78,2 |

7.  Социальное  значение  проекта

Реализация  проекта  «Развитие системы водоснабжения города Купино  Купинского района Новосибирской  области на 2013-2015 гг.»  имеет  высокое  социальное значение,  направлена  на осуществление  надёжного и устойчивого обеспечения  потребителей  услугами  водоснабжения, снижения износа объектов инфраструктуры  и  энергоёмкости  производства,  повышения  качества и доступности  услуги, комфортности проживания жителей  данного населённого  пункта.