АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУПИНО

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022                                         г. Купино                                          № 235

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства города Купино к работе в осеннее – зимний период 2022– 2023 гг.

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2023 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2023 гг.

1.2. Прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2022 – 2023 гг. потребителей тепловой энергии города Купино.

1.3. Состав комиссии по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства города Купино к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2023 гг.

2. Комиссии приступить к проверке готовности жилого фонда, предприятий и организаций всех форм собственности, а также бюджетных организаций к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2023 гг. с 15 августа 2022 г.

3. Недостатки и замечания, отраженные в Актах комиссии должны быть устранены до 14 сентября 2022 г.

4. В случае не выполнения требований настоящего постановления, подача тепла потребителям будет ограничена.

5. МУП «Теплосети» (Павловский Н.П.) обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2023 г., обеспечить создание нормативных запасов топлива для коммунально – бытовых нужд к началу отопительного сезона, своевременно производить расчеты с поставщиками твердого топлива и электроэнергии.

6. Рекомендовать ЗАО РЭС (Посный Е.Н.) принять необходимые меры, направленные на устойчивое и бесперебойное снабжение электроэнергией объектов энергоснабжающих организаций города в осеннее – зимний период 2022– 2023 гг.

7. МУП «Теплосети» (Павловский Н.П.), ООО «Сервис ЖО» (Бондарев В.Н.) предоставлять в администрацию города Купино в период с 01.09.2022 г. по 01.11.2022 г. к 1 числу месяца, следующего за отчетным, данные по форме федерального статистического наблюдения № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

8. Отделу архитектуры, строительства, ЖКХ и земельных отношений (Братцев А.В.), МУП «Теплосети» (Павловский Н.П.):

8.1. До 19.09.2022 г. завершить оценку технического освидетельствования трубопроводов и систем коммунальной инфраструктуры согласно Методическим рекомендациям по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.04.2012 г.

8.2. Продолжить работы по проведению инвентаризации и своевременной подготовке бесхозных и необслуживаемых электросетевых объектов и объектов жилищно – коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона 2022 – 2023 гг., организовать их оформление в муниципальную собственность в соответствии с законодательством.

8.3. Продолжить работу по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий, повышению устойчивой работы объектов жилищно – коммунального хозяйства (переход на двухконтурную систему теплоснабжения, установка модернизированного котельного оборудования, повышение коэффициента полезного действия тепловых установок, применение усовершенствованных материалов и технологий при проведении ремонтно – восстановительных работ).

8.4. Продолжить информационную работу с населением по пропаганде энергосберегающих мероприятий и необходимости проведения работ по установке приборов учета потребления ресурсов.

8.5. Создать системы резервирования на объектах жизнеобеспечения посредством:

- установки резервных электродвигателей и насосов на котельных;

- приобретения резервных источников электропитания;

- создания резервного запаса топлива на котельных.

9. Предприятиям ЖКХ, энергосберегающим организациям, а так же потребителям тепловой энергии города Купино, в срок до 14.10.2022 г. представить в администрацию города Купино паспорта готовности к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2022 гг. (на основании актов готовности котельных, теплосетей и потребителей к эксплуатации в отопительный сезон 2022 – 2023 гг.).

10. Утвердить «Положение о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города Купино Купинского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций».

11. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава города Купино                                                                       А.В. Шевченко

Мартынов

23 – 867

Состав

комиссии по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства города Купино к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2023 гг.

Мартынов В.В. – заместитель главы администрации города Купино, председатель комиссии;

Братцев А.В. – начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации города Купино, заместитель председателя комиссии;

Тараскин А.А. – ведущий специалист администрации города Купино, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Лукьянов С.А. – директор МУП «УК ЖКХ г. Купино»;

Павловский Н.П. – исполняющий обязанности директора МУП «Теплосети»;

Посный Е.Н. – начальник Купинского РЭС (по согласованию);

Бондарев В.Н. – директор ООО «Сервис ЖО»;

Ланин В.А. – государственный инспектор Карасукского территориального отдела Западносибирского управления «Ростехнадзора» (по согласованию).

Утвержден

постановлением

администрации города Купино

№ 235 от 16.06.2022 г.

План

мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства города Купино к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2023 гг.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация контроля за ходом подготовки объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино к работе в ОЗП 2022 – 2023 гг. путем еженедельного осмотра объектов ЖКХ | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации | До 01.11.2022 г. еженедельно |
| 2. | На заседании комиссии по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2022 – 2023 гг. заслушивать отчеты ответственных лиц о ходе подготовки к зиме | Комиссии по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2022 – 2023 гг. | С 25.07.2022 г. по 01.11.2022 г. 1 раз в декаду |
| 3. | Организация контроля за ходом накопления необходимых запасов твердого топлива для коммунально – бытовых нужд в период подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2022 – 2023 гг. | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации | С 25.07.2022 г. по 01.11.2022 г. |
| 4. | Осуществление контроля хода подготовки жилищного фонда города Купино к эксплуатации в ОЗП 2022 – 2023 гг. | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации | С 25.07.2022 г. по 01.11.2022 г. |
| 5. | Предоставление в отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации города Купино статистических данных о ходе подготовки объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино согласно установленной форме федерального государственного статистического наблюдения № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | МУП «УК ЖКХ», ООО «Сервис ЖО» | С 25.07.2022 г. по 01.11.2022 г. |
| 6. | Предоставление в отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации города Купино информации о состоянии работ подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2022 – 2023 гг. | Предприятия ЖКХ, ООО «Сервис ЖО» | К 1 и 15 числу каждого месяца до 01.11.2022 г. |
| 7. | Организация установки приборов учета потребления ресурсов (тепла и воды) в МКД и на объектах теплоснабжения | Администрация города Купино, ТСЖ, предприятия ЖКХ, ООО «Сервис ЖО» | В течение 2022 года |
| 8. | Предоставление на утверждение главы города Купино паспорта готовности города к работе в ОЗП 2022 – 2023 гг. | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации, предприятия ЖКХ | 14.10.2022 г. |
| 9. | Информирование население города Купино о состоянии работ по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2022 – 2023 гг. через средства массовой информации | Администрация города Купино, ТСЖ, предприятия ЖКХ, ООО «Сервис ЖО» | С 25.07.2022 г. по 01.11.2022 г. |

Утвержден

постановлением

администрации города Купино

№ 235 от 16.06.2022 г.

Программа

проведения проверки готовности к отопительному сезону 2022 – 2023 гг. потребителей тепловой энергии города Купино

1. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении).

- Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013.

2. Проверке подлежат следующие категории потребителей:

- первая категория – потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещении не ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.:

жилых и общественных зданий до 12 о С;

промышленных зданий до 8 о С.

- третья категория – остальные потребители.

3. Перечень потребителей, подлежащих проверке (сроками проведения проверки):

| № п/п | Учреждение | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГБУЗ НСО - предоставили | 14.09.2022 |
| 2. | Учреждения образования, в том числе: МКДОУ «Солнышко» - предоставили МКДОУ «Сказка» - 838358 23341 МКДОУ «Теремок» - 838358 23697 МКДОУ «Ромашка» - 838358 23373 МКДОУ «Березка» - 838358 28508 МКДОУ «Золотой ключик» - 838358 21028 МКОУ СОШ № 2 – 838358 23013 МКОУ СОШ № 80 им В.П. Кузнецова – 838358 23807 МКОУ СОШ № 148 – 838358 23158 МКОУ СОШ № 105 - предоставили МКОУ Купинская школа – интернат – 838358 23640 МКС (К) ОУ Купинская вспомогательная школа – 838358 23806 ГАОУ СПО НСО «Купинский медицинский техникум» - 838358 23072 | 16.09.2022 |
| 3. | Учреждения культуры, в том числе: ККЗ «Сибирь» - 838358 21896 МАУ РДК – 838358 23021 МБУ «Краеведческий музей Купинского района» - 838358 28514 МБОУ ДОД детская школа искусств Купинского района – 838358 20428 МБУ «Централизованная библиотечная система» Купинского района – 838358 21983 | 23.09.2022 |
| 4. | Учреждения физической культуры и спорта, в том числе: МБУ Физической культуры и спорта Купинского района – 838358 50014 | 30.09.2022 |
| 5. | Учреждения социальной защиты, в том числе: МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Купинского района – 838358 23605 | 11.10.2022 |
| 6. | Многоквартирные дома, в том числе: - предоставили Управляющая компания «Жилищник» - 838358 23067 ООО «Сервис ЖО» – 838358 23671 | 16.09.2022 |
| 7. | Администрация города Купино Купинского района Новосибирской области – 838358 23865 Администрация Купинского района Новосибирской области – 838358 23345 | 14.10.2022 |
| 8. | Индивидуальные жилые дома – предоставили | 16.09.2022 |
| 9. | Прочие предприятия, индивидуальные предприниматели | 11.10.2022 |

4. Перечень документов, проверяемых при проверке:

1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.

4. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

5. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери,  и т.п.).

6. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых камер.

7. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно – измерительных приборов и автоматических регуляторов.

8. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

9. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад.

10. Соглашение о взаимодействии с подразделением Государственной противопожарной службы МЧС России, а так же план привлечения сил и средств для ликвидации ЧС на территории города Купино.

Утвержден

постановлением

администрации города Купино

№ 235 от 16.06.2022 г.

Положение

о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города Купино Купинского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение закрепляет порядок создания, содержания в готовности и использования на территории города Купино сил и средств, предназначенных для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, их финансового и материально – технического обеспечения.

1.2. Силы и средства для зашиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций создаются и содержатся в готовности к применению в учреждениях, организациях и на предприятиях Купинского района, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территории, принципа восхождения сил и средств объектов в состав сил и средств районного звена.

1.3. Силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций предназначены для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Купино. В установленном порядке силы и средства могут привлекаться к ликвидации межмуниципальных и региональных чрезвычайных ситуаций.

1.4. Основные задачи сил и средств:

- осуществление мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля состояния окружающей природной среды и потенциально опасных объектов с целью прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременное доведение мониторинговой, прогнозной и другой информации до органов управления сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно – спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях;

- проведение эвакуационных мероприятий при эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций в безопасные районы;

- проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, предоставление временного жилья и принятии других неотложных мер в области защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях;

- восстановление и поддержание общественного порядка в зонах чрезвычайных ситуаций;

- поддержание личного состава формирований в постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, его обучение и повышении профессиональной квалификации;

- разработка предложений по совершенствованию действий в чрезвычайных ситуациях.

1.5. Уровень подготовки сил и оснащение их средствами для защиты от чрезвычайных ситуаций должен обеспечивать предупреждение, локализацию и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, характерных для территории города Купино и объектов с учетом особенности территории и потенциальной опасности производств.

1.6. Руководители объектов обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе аварийно – спасательных формирований. Решением руководителей организаций и объектов на базе существующих организаций, служб и подразделений (строительных, медицинских, химических, ремонтных и др.) могут создаваться нештатные аварийно – спасательные формирования, предназначенные для проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ.

2. Основные принципы создания аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований, содержания в готовности и порядок привлечения сил и средств для защиты населения и территории города Купино от чрезвычайных ситуаций.

2.1. Состав сил и средств для защиты населения и территории Купинского района от чрезвычайных ситуаций должен соответствовать уровню опасности возникшей на ней чрезвычайной ситуации и позволять принимать необходимые меры по ее локализации и ликвидации.

Для защиты населения и территории города Купино от чрезвычайных ситуаций привлекаются специально подготовленные силы и средства постоянной готовности (далее – силы постоянной готовности), входящие в состав районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств постоянной готовности включаются аварийно – спасательные службы, аварийно – спасательные формирования, иные службы и формирования, созданные федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно – спасательные службы, аварийно – спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации на территории города Купино.

В состав сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций входят:

- силы и средства наблюдения и лабораторного контроля;

- силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2. В состав сил и средств муниципального и объектовых уровней входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

Личный состав и техника постоянной готовности назначаются приказами руководителей объектов экономики, учреждений и организаций, на базе которых они созданы.

2.3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Купино (далее – КЧС и ОПБ города Купино) осуществляет координацию деятельности аварийно – спасательных служб и аварийно – спасательных формирований на территории города Купино, обеспечивает учет данных о силах и средствах постоянной готовности Купинского района для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

3 Подготовка сил и средств органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно ежегодно утверждаемых председателем КЧС и ОПБ города Купино организационно – методических указаний «По подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

4. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности аварийно – спасательных служб и аварийно – спасательных формирований.

4.1. Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно – спасательных служб и аварийно – спасательных формирований осуществляется за счет средств бюджетов организаций их создающих.

4.2. Финансирование расходов по обеспечению действий привлеченных сил и средств организаций и частных лиц (не входящих в перечень сил постоянной готовности) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня производится в установленном порядке за счет средств бюджета города Купино на основании заключенных договоров.

5. Готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для оперативного выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций устанавливается следующее время готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций:

5.1. Готовность до 5 минут:

5.1.1. Силы постоянной готовности для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:

- противопожарные подразделения;

- подразделения медицинской скорой помощи;

- подразделения отдела министерства внутренних дел России по Купинскому району;

5.2. Готовность до 40 минут:

5.2.1. Ведомственные (специальные) аварийно – спасательные формирования постоянной готовности:

- аварийные бригады на газовых сетях;

- аварийные бригады по электросетям;

- аварийные бригады по теплосетям;

- аварийные бригады на водопроводных сетях и водопроводных сооружениях.

5.2 Готовность до 4 – 6 часов:

- силы и средства объектов, привлекаемых на договорной основе (инженерная и другая техника);

- аварийно – восстановительные бригады для восстановления первоочередного жизнеобеспечения населения в районах бедствия (восстановление транспортных коммуникаций, разбор завалов, обеспечение питанием и т.д.).

6. Привлечение аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Привлечение аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными аварийно – спасательными службами, аварийно – спасательными формированиями объектах и территориях;

- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;

- по решению администрации города Купино, организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

Общественные аварийно – спасательные формирования могут участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность за готовность сил и средств для защиты населения и территории города Купино от чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению, укомплектованность их личным составом, специальным имуществом и техникой несут руководители предприятий, учреждений, организаций, на базе которых они созданы.

8. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в готовности к применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории города Купино, а также контроль за реализацией настоящего положения осуществляет КЧС и ОПБ администрации  Купинского района.

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС на территории города Купино Купинского района.

| № п/п | Наименование организации | Наименование формирования | Состав сил | Состав средств | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «УК ЖКХ» | Аварийно – техническая группа по водо – теплосетям | 8 | Автомобиль – 1, экскаватор – 1, св. аппарат – 1, ГП – 5 – 7 |  |
| 2. | Купинские РЭС | Аварийно – техническая группа по электросетям | 8 | Спец. автомобиль – 1, ГП – 5 – 7 |  |
| 3. | ООО «Купинское лесное хозяйство» | Лесопожарная команда | 12 | Автомобиль УАЗ для перевозки людей, РЛО – 5, мотопомпа, передвижная емкость 1,5 куб. м |  |
| 4. | Купинский УТЭ | АВВГ | 3 | Автомобиль УАЗ – 1, провод П – 274 – 3 км, приборы, инструменты, оборудование |  |
| 5. | ПСЧ – 59 | Пожарная | 9/36 | АЦ – 3, ГП – 5 – 9 |  |
| 6. | РОВД | ООП | 16 | Легковое авто – 3, ГП – 5 – 16, ДП – 24 – 1 |  |
| 7. | МУЗ «Купинская ЦРБ» | Бригады медицинской помощи | 8 | Скорая помощь – 2, ГП 5 – 8 |  |
| 8. | МУП «Купинское АТП» | Команда эвакуации | 3 | Автобус ПАЗ – 1 |  |