АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУПИНО

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2025                            г. Купино                                          № 130

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства города Купино к работе в осеннее – зимний период 2025– 2026 гг.

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино к работе в осеннее – зимний период 2025 – 2026 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино к работе в осеннее – зимний период 2025 – 2026 гг.

1.2. Прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2025 – 2026 гг. потребителей тепловой энергии города Купино.

1.3. Состав комиссии по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства города Купино к работе в осеннее – зимний период 2025 – 2026 гг.

2. Комиссии приступить к проверке готовности жилого фонда, предприятий и организаций всех форм собственности, а также бюджетных организаций к работе в осеннее – зимний период 2025 – 2026 гг. с 22 июля 2025 г.

3. Недостатки и замечания, отраженные в Актах комиссии должны быть устранены до 14 сентября 2025 г.

4. В случае не выполнения требований настоящего постановления, подача тепла потребителям будет ограничена.

5. МУП «Теплосети» (Жданов М.В.) обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино к работе в осеннее – зимний период 2025 – 2026 г., обеспечить создание нормативных запасов топлива для коммунально – бытовых нужд к началу отопительного сезона, своевременно производить расчеты с поставщиками твердого топлива и электроэнергии.

6. Рекомендовать ЗАО РЭС (Посный Е.Н.) принять необходимые меры, направленные на устойчивое и бесперебойное снабжение электроэнергией объектов энергоснабжающих организаций города в осеннее – зимний период 2025– 2026 гг.

7. МУП «Теплосети» (Жданов М. В.), ООО «Уют Монтаж» (Чурсин А.А.) предоставлять в администрацию города Купино в период с 01.09.2025 г. по 01.11.2026 г. к 1 числу месяца, следующего за отчетным, данные по форме федерального статистического наблюдения № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

8. Отделу строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений (Братцев А.В.), МУП «Теплосети» (Жданов М.В.):

8.1. До 18.09.2025 г. завершить оценку технического освидетельствования трубопроводов и систем коммунальной инфраструктуры согласно Методическим рекомендациям по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.04.2012 г.

8.2. Продолжить работы по проведению инвентаризации и своевременной подготовке бесхозных и необслуживаемых электросетевых объектов и объектов жилищно – коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона 2025 – 2026 гг., организовать их оформление в муниципальную собственность в соответствии с законодательством.

8.3. Продолжить работу по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий, повышению устойчивой работы объектов жилищно – коммунального хозяйства (переход на двухконтурную систему теплоснабжения, установка модернизированного котельного оборудования, повышение коэффициента полезного действия тепловых установок, применение усовершенствованных материалов и технологий при проведении ремонтно – восстановительных работ).

8.4. Продолжить информационную работу с населением по пропаганде энергосберегающих мероприятий и необходимости проведения работ по установке приборов учета потребления ресурсов.

8.5. Создать системы резервирования на объектах жизнеобеспечения посредством:

- установки резервных электродвигателей и насосов на котельных;

- приобретения резервных источников электропитания;

- создания резервного запаса топлива на котельных.

9. Предприятиям ЖКХ, энергосберегающим организациям, а так же потребителям тепловой энергии города Купино, в срок до 14.09.2025 г. представить в администрацию города Купино паспорта готовности к работе в осеннее – зимний период 2025 – 2026 гг. (на основании актов готовности котельных, теплосетей и потребителей к эксплуатации в отопительный сезон 2025 – 2026 гг.).

10. Утвердить «Положение о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города Купино Купинского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций».

11. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Купино Мартынова В.В.

Глава города Купино                                                                       А.В. Шевченко

Братцев А.В.

22373

Состав

комиссии по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства города Купино к работе в осеннее – зимний период 2025 – 2026 гг.

Мартынов В.В. – заместитель главы администрации города Купино, председатель комиссии;

Братцев А.В. – начальник отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации города Купино, заместитель председателя комиссии;

Дятлов Ф.А. – ведущий специалист администрации города Купино, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Лукьянов С.А. – директор ООО «УК ЖКХ г. Купино»;

Жданов М.В. – исполняющий обязанности директора МУП «Теплосети»;

Посный Е.Н. – начальник Купинского РЭС (по согласованию);

Чурсин А.А. – директор ООО «Уют Монтаж»;

Ланин В.А. – государственный инспектор Карасукского территориального отдела Западносибирского управления «Ростехнадзора» (по согласованию).

Утвержден

постановлением

администрации города Купино

№ от 27.05.2024 г.

План

мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства города Купино к работе в осеннее – зимний период 2025 – 2026 гг.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация контроля за ходом подготовки объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино к работе в ОЗП 2025 – 2026 гг. путем еженедельного осмотра объектов ЖКХ | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации | До 01.11.2025г. еженедельно |
| 2. | На заседании комиссии по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2025 – 2026 гг. заслушивать отчеты ответственных лиц о ходе подготовки к зиме | Комиссии по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2025 – 2026 гг. | С 14.07.2025 г. по 01.11.2025г. 1 раз в декаду |
| 3. | Организация контроля за ходом накопления необходимых запасов твердого топлива для коммунально – бытовых нужд в период подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2025 – 2026 гг. | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации | С 15.07.2025 г. по 01.11.2025г. |
| 4. | Осуществление контроля хода подготовки жилищного фонда города Купино к эксплуатации в ОЗП 2025 – 2026 гг. | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации | С 14.07.25 г. по 01.11.2025 г. |
| 5. | Предоставление в отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации города Купино статистических данных о ходе подготовки объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино согласно установленной форме федерального государственного статистического наблюдения № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». | МУП «УК ЖКХ», Чурсин А. А. ООО «Уют Монтаж» | С 13.07.2025 г. по 01.11.2025 г. |
| 6. | Предоставление в отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации города Купино информации о состоянии работ подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2025– 2026 гг. | Предприятия ЖКХ, Чурсин А. А. ООО «Уют Монтаж» | К 1 и 15 числу каждого месяца до 01.11.2025 г. |
| 7. | Организация установки приборов учета потребления ресурсов (тепла и воды) в МКД и на объектах теплоснабжения | Администрация города Купино, ТСЖ, предприятия ЖКХ, Чурсин А.А. ООО «Уют Монтаж» | В течение 2025года |
| 8. | Предоставление на утверждение главы города Купино паспорта готовности города к работе в ОЗП 2025 – 2026 гг. | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации, предприятия ЖКХ | 14.10.2025г. |
| 9. | Информирование население города Купино о состоянии работ по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2025 – 2026 гг. через средства массовой информации | Администрация города Купино, ТСЖ, предприятия ЖКХ, Чурсин А.А. ООО «Уют Монтаж» | С 15.07.2025г. по 01.11.2025 г. |

Утвержден

постановлением

администрации города Купино

№ от 15.04.2025 г.

Программа

проведения проверки готовности к отопительному сезону 2025 – 2026 гг. потребителей тепловой энергии города Купино

1. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении).

- Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 13.11.2024 № 2234

2. Проверке подлежат следующие категории потребителей:

- первая категория – потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещении не ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.:

жилых и общественных зданий до 12 о С;

промышленных зданий до 8 о С.

- третья категория – остальные потребители.

3. Перечень потребителей, подлежащих проверке (сроками проведения проверки):

| № п/п | Учреждение | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГБУЗ НСО - предоставили | 14.09.2025 |
| 2. | Учреждения образования, в том числе: МКДОУ «Солнышко» - предоставили МКДОУ «Сказка» - 838358 23341 МКДОУ «Теремок» - 838358 23697 МКДОУ «Ромашка» - 838358 23373 МКДОУ «Березка» - 838358 28508 МКДОУ «Золотой ключик» - 838358 21028 МКОУ СОШ № 2 – 838358 23013 МКОУ СОШ № 80 им В.П. Кузнецова – 838358 23807 МКОУ СОШ № 148 – 838358 23158 МКОУ СОШ № 105 - предоставили МКОУ Купинская школа – интернат – 838358 23640 МКС (К) ОУ Купинская вспомогательная школа – 838358 23806 ГАОУ СПО НСО «Купинский медицинский техникум» - 838358 23072 | 14.09.2025 |
| 3. | Учреждения культуры, в том числе: ККЗ «Сибирь» - 838358 21896 МАУ РДК – 838358 23021 МБУ «Краеведческий музей Купинского района» - 838358 28514 МБОУ ДОД детская школа искусств Купинского района – 838358 20428 МБУ «Централизованная библиотечная система» Купинского района – 838358 21983 | 23.09.2025 |
| 4. | Учреждения физической культуры и спорта, в том числе: МБУ Физической культуры и спорта Купинского района – 838358 50014 | 26.09.2025 |
| 5. | Учреждения социальной защиты, в том числе: МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Купинского района – 838358 23605 | 14.09.2025 |
| 6. | Многоквартирные дома, в том числе: - предоставили Управляющая компания «Жилищник» - 838358 23067 ООО «Сервис ЖО» – 838358 23671 | 16.09.2025 |
| 7. | Администрация города Купино Купинского района Новосибирской области – 838358 23865 Администрация Купинского района Новосибирской области – 838358 23345 | 10.10.2025 |
| 8. | Индивидуальные жилые дома – предоставили | 14.09.2025 |
| 9. | Прочие предприятия, индивидуальные предприниматели | 10.10.2025 |

4. Перечень документов, проверяемых при проверке:

1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.

4. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

5. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери,  и т.п.).

6. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых камер.

7. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно – измерительных приборов и автоматических регуляторов.

8. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

9. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад.

10. Соглашение о взаимодействии с подразделением Государственной противопожарной службы МЧС России, а так же план привлечения сил и средств для ликвидации ЧС на территории города Купино.

Утвержден

постановлением

администрации города Купино

№ от 15.04.2025 г.

Положение

о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города Купино Купинского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение закрепляет порядок создания, содержания в готовности и использования на территории города Купино сил и средств, предназначенных для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, их финансового и материально – технического обеспечения.

1.2. Силы и средства для зашиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций создаются и содержатся в готовности к применению в учреждениях, организациях и на предприятиях Купинского района, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территории, принципа восхождения сил и средств объектов в состав сил и средств районного звена.

1.3. Силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций предназначены для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Купино. В установленном порядке силы и средства могут привлекаться к ликвидации межмуниципальных и региональных чрезвычайных ситуаций.

1.4. Основные задачи сил и средств:

- осуществление мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля состояния окружающей природной среды и потенциально опасных объектов с целью прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременное доведение мониторинговой, прогнозной и другой информации до органов управления сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно – спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях;

- проведение эвакуационных мероприятий при эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций в безопасные районы;

- проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, предоставление временного жилья и принятии других неотложных мер в области защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях;

- восстановление и поддержание общественного порядка в зонах чрезвычайных ситуаций;

- поддержание личного состава формирований в постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, его обучение и повышении профессиональной квалификации;

- разработка предложений по совершенствованию действий в чрезвычайных ситуациях.

1.5. Уровень подготовки сил и оснащение их средствами для защиты от чрезвычайных ситуаций должен обеспечивать предупреждение, локализацию и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, характерных для территории города Купино и объектов с учетом особенности территории и потенциальной опасности производств.

1.6. Руководители объектов обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе аварийно – спасательных формирований. Решением руководителей организаций и объектов на базе существующих организаций, служб и подразделений (строительных, медицинских, химических, ремонтных и др.) могут создаваться нештатные аварийно – спасательные формирования, предназначенные для проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ.

2. Основные принципы создания аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований, содержания в готовности и порядок привлечения сил и средств для защиты населения и территории города Купино от чрезвычайных ситуаций.

2.1. Состав сил и средств для защиты населения и территории Купинского района от чрезвычайных ситуаций должен соответствовать уровню опасности возникшей на ней чрезвычайной ситуации и позволять принимать необходимые меры по ее локализации и ликвидации.

Для защиты населения и территории города Купино от чрезвычайных ситуаций привлекаются специально подготовленные силы и средства постоянной готовности (далее – силы постоянной готовности), входящие в состав районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств постоянной готовности включаются аварийно – спасательные службы, аварийно – спасательные формирования, иные службы и формирования, созданные федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно – спасательные службы, аварийно – спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации на территории города Купино.

В состав сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций входят:

- силы и средства наблюдения и лабораторного контроля;

- силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2. В состав сил и средств муниципального и объектовых уровней входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

Личный состав и техника постоянной готовности назначаются приказами руководителей объектов экономики, учреждений и организаций, на базе которых они созданы.

2.3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Купино (далее – КЧС и ОПБ города Купино) осуществляет координацию деятельности аварийно – спасательных служб и аварийно – спасательных формирований на территории города Купино, обеспечивает учет данных о силах и средствах постоянной готовности Купинского района для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

3 Подготовка сил и средств органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно ежегодно утверждаемых председателем КЧС и ОПБ города Купино организационно – методических указаний «По подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

4. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности аварийно – спасательных служб и аварийно – спасательных формирований.

4.1. Финансовое обеспечение деятельности профессиональных аварийно – спасательных служб и аварийно – спасательных формирований осуществляется за счет средств бюджетов организаций их создающих.

4.2. Финансирование расходов по обеспечению действий привлеченных сил и средств организаций и частных лиц (не входящих в перечень сил постоянной готовности) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня производится в установленном порядке за счет средств бюджета города Купино на основании заключенных договоров.

5. Готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для оперативного выполнения мероприятий по локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций устанавливается следующее время готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций:

5.1. Готовность до 5 минут:

5.1.1. Силы постоянной готовности для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:

- противопожарные подразделения;

- подразделения медицинской скорой помощи;

- подразделения отдела министерства внутренних дел России по Купинскому району;

5.2. Готовность до 40 минут:

5.2.1. Ведомственные (специальные) аварийно – спасательные формирования постоянной готовности:

- аварийные бригады на газовых сетях;

- аварийные бригады по электросетям;

- аварийные бригады по теплосетям;

- аварийные бригады на водопроводных сетях и водопроводных сооружениях.

5.2 Готовность до 4 – 6 часов:

- силы и средства объектов, привлекаемых на договорной основе (инженерная и другая техника);

- аварийно – восстановительные бригады для восстановления первоочередного жизнеобеспечения населения в районах бедствия (восстановление транспортных коммуникаций, разбор завалов, обеспечение питанием и т.д.).

6. Привлечение аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Привлечение аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными аварийно – спасательными службами, аварийно – спасательными формированиями объектах и территориях;

- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;

- по решению администрации города Купино, организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

Общественные аварийно – спасательные формирования могут участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность за готовность сил и средств для защиты населения и территории города Купино от чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению, укомплектованность их личным составом, специальным имуществом и техникой несут руководители предприятий, учреждений, организаций, на базе которых они созданы.

8. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в готовности к применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории города Купино, а также контроль за реализацией настоящего положения осуществляет КЧС и ОПБ администрации  Купинского района.

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС на территории города Купино Купинского района.

| № п/п | Наименование организации | Наименование формирования | Состав сил | Состав средств | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «УК ЖКХ» | Аварийно – техническая группа по водо – теплосетям | 8 | Автомобиль – 1, экскаватор – 1, св. аппарат – 1, ГП – 5 – 7 |  |
| 2. | Купинские РЭС | Аварийно – техническая группа по электросетям | 8 | Спец. автомобиль – 1, ГП – 5 – 7 |  |
| 3. | ООО «Купинское лесное хозяйство» | Лесопожарная команда | 12 | Автомобиль УАЗ для перевозки людей, РЛО – 5, мотопомпа, передвижная емкость 1,5 куб. м |  |
| 4. | Купинский УТЭ | АВВГ | 3 | Автомобиль УАЗ – 1, провод П – 274 – 3 км, приборы, инструменты, оборудование |  |
| 5. | ПСЧ – 59 | Пожарная | 9/36 | АЦ – 3, ГП – 5 – 9 |  |
| 6. | РОВД | ООП | 16 | Легковое авто – 3, ГП – 5 – 16, ДП – 24 – 1 |  |
| 7. | МУЗ «Купинская ЦРБ» | Бригады медицинской помощи | 8 | Скорая помощь – 2, ГП 5 – 8 |  |
| 8. | МУП «Купинское АТП» | Команда эвакуации | 3 | Автобус ПАЗ – 1 |  |