Утвержден

постановлением

администрации города Купино

№ от 27.05.2024 г.

**План**

**мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства города Купино к работе в осеннее – зимний период 2025 – 2026 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| 1. | Организация контроля за ходом подготовки объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино к работе в ОЗП 2025 – 2026 гг. путем еженедельного осмотра объектов ЖКХ | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации | До 01.11.2025г. еженедельно |
| 2. | На заседании комиссии по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2025 – 2026 гг. заслушивать отчеты ответственных лиц о ходе подготовки к зиме | Комиссии по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2025 – 2026 гг. | С 14.07.2025 г. по 01.11.2025г. 1 раз в декаду |
| 3. | Организация контроля за ходом накопления необходимых запасов твердого топлива для коммунально – бытовых нужд в период подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2025 – 2026 гг. | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации | С 15.07.2025 г. по 01.11.2025г. |
| 4. | Осуществление контроля хода подготовки жилищного фонда города Купино к эксплуатации в ОЗП 2025 – 2026 гг. | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации | С 14.07.25 г. по 01.11.2025 г. |
| 5. | Предоставление в отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации города Купино статистических данных о ходе подготовки объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства в городе Купино согласно установленной форме федерального государственного статистического наблюдения № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». | МУП «УК ЖКХ», Чурсин А. А.  ООО «Уют Монтаж» | С 13.07.2025 г. по 01.11.2025 г. |
| 6. | Предоставление в отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации города Купино информации о состоянии работ подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2025– 2026 гг. | Предприятия ЖКХ, Чурсин А. А.  ООО «Уют Мантаж» | К 1 и 15 числу каждого месяца до 01.11.2025 г. |
| 7. | Организация установки приборов учета потребления ресурсов (тепла и воды) в МКД и на объектах теплоснабжения | Администрация города Купино, ТСЖ, предприятия ЖКХ, Чурсин А.А.  ООО «Уют Монтаж» | В течение 2025года |
| 8. | Предоставление на утверждение главы города Купино паспорта готовности города к работе в ОЗП 2025 – 2026 гг. | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений администрации, предприятия ЖКХ | 14.10.2025г. |
| 9. | Информирование население города Купино о состоянии работ по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2025 – 2026 гг. через средства массовой информации | Администрация города Купино, ТСЖ, предприятия ЖКХ, Чурсин А.А.  ООО «Уют Монтаж» | С 15.07.2025г. по 01.11.2025 г. |