План

социально – экономического развития

города Купино Купинского района Новосибирской области на 2023 – 2024 – 2025 годы.

Благоустройство территории муниципального образования г. Купино рассчитан на 3 года, содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по благоустройству, безопасности, благополучию территории г. Купино, необходимых для:

- повышения уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории города Купино;

- повышение привлекательности территории города Купино в качестве рекреационной зоны;

- устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и дорожно – транспортной инфраструктуры, расположенных на территории города Купино.

Разработка и реализация плана позволит комплексно подойти к решению проблемы уровня благоустройства территории административного центра муниципального образования г. Купино и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс строительства новых и модернизация имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории города Купино, оказывает существенное влияние на социально – экономическое развитие.

1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения плановым методом.

Благоустройство территории города Купино – важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием повышения уровня жизни населения.

- повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально – экономическом развитии муниципального образования г. Купино и, как следствие, повышение качества жизни населения.

- имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города Купино, не достаточно обеспечивают растущие потребности и требования, предъявляемые к качеству среды проживания.

- слабый уровень г. Купино дорожно – транспортной инфраструктуры вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

- ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и дорожно – транспортной инфраструктуры, в сложившихся условиях является ключевой задачей муниципального образования г. Купино.

Без реализации необходимых мер нельзя добиться существенного уровня благоустройства территории муниципального образования г. Купино.

2. Сроки реализации Плана

План социально – экономического развития первоочередных дел по комплексному благоустройству, безопасности, благополучию территории муниципального образования г. Купино, рассчитан на 3 года (2023 – 2025).

3. Общий объем финансовых затрат Плана.

Финансирование плана осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

4. Механизм реализации Плана.

Общее руководство за реализацией плана осуществляет администрация муниципального образования г. Купино. Организация и проведение конкурсов на выполнение работ, возлагается на администрацию муниципального образования г. Купино. Получатели бюджетных средств, на выполнение работ по данномуплану будут являться исполнители, определенные на конкурсной основе, в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Контроль исполнения Плана.

Организации управления за реализацией плана осуществляет администрация муниципального образования г. Купино.

6.Основная задача Плана.

Комплексное благоустройство, безопасность, благополучие территории муниципального образования г. Купино относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и обеспечивает благоприятные условия для развития экономической и социальной среды г. Купино.

План

социально – экономического развития

города Купино Купинского района Новосибирской области на 2023 – 2024 - 2025 годы

| № п/п | Планы и объекты реализации | Задачи и цели | Период реализации |  |  | Финансирование из федерального и областного бюджета |  |  | Финансирование из местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Улучшение жилищных условий жителей города Купино | I. Приобретение квартир по программе переселения МКД по ул. Элеваторская, 23а | + |  |  | 11114,4 |  |  | 584,968 |  |  |
| 2 | Благоустройство города | II. Благоустройство по программе «Комфортная городская среда» Общественная территория: Благоустройство улицы Мичурина г. Купино; Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Розы Люксембург, 1, 3 и ул. Островского, 29 г. Купино; Благоустройство общественной территории «Новособорная площадь на аллее искусств» | + + | + | + | 11213,9 70000,0 | 11213,9 | 11213,9 | 193,933 1000,0 | 193,933 | 193,933 |
| 3 | Модернизация тепловых сетей. | III. Теплоснабжение 1) Выполнение работ по реконструкции теплосетей по ул. Новый городок с присоединением жилого микрорайона по ул. Элеваторская. 2) Модернизация котельной № 10 по ул. Новый городок: а) замена 2 – х водогрейных котлов 1,5 гкал/час на 2,15 гкал/час с комплектом оборудования. б) замена водяных труб с d-300 мм на d-350 мм L-114 м. в) замена насосов 2 шт. г) установка приборов учёта d-350 мм. 4) Модернизация котельной № 21 ПРММ ул. Деповская д. 49: а) замена 3 – х водогрейных котлов 1,25 гкал/час в полной комплектации. б) замена тепловой сети 750 м. в) разработка ПСД на строительство модульной котельной с реконструкцией тепловых сетей в м/р Закаменка мощностью 7,5 МВт. г) строительство модульной котельной с реконструкцией тепловых сетей в м/р Закаменка мощностью 7,5 МВт. д) реконструкция теплосетей по ул. Советов 600 м. | + + + + + + + + | + + | + + + | 32000,0 8000,0 85000,0 | 13300,0 | 16000,0 | 9000,0 700,0 700,0 9000,0 7000,0 |  |  |
| 4 | Модернизация водопроводных сетей. Улучшение снабжения населения качественной питьевой водой. | IV. Водоснабжение 1) Корректировка ПСД по реконструкции водопроводных сетей по ул. Бельского, ул. Мичурина, ул. Ленина 3,3 км. 2) Реконструкция водопроводных сетей по ул. Бельского, ул. Мичурина, ул. Ленина 3,3 км. 3) Строительство водопровода по ул. Магистральная 1,6 км. 3) Разработка ПСД на строительство модульной станции водоочистки м/р Закаменка. 4) Строительство модульной станции водоочистки м/р Закаменка. 5) Реконструкция водопровода по ул. Советов 1,5 км, по ул. Розы Люксембург 1,6 км | + + + + | + + | + | 7400,0 | 37651,39 | 4200,0 | 600,0 125,8 7200,0 | 640,0 250,0 | 210,0 |
| 5 | Охрана окружающей среды | V. Осушение Прохождение Государственной экспертизы ПСД по осушению 6 – я очередь | + |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |
| 6 | Улучшение безопасности дорожного движения | IV. Дорожное строительство 1) Реконструкция ул. Мичурина. 2) Прохождение Государственной экспертизы ПСД по реконструкции ул. Советов. 3) Выполнение работ по реконструкции ул. Советов 4) Ямочный ремонт 5) Содержание дорог | + + + + + |  |  | 29500,00 380000,0 | 120000,0 |  | 295,00 1600,00 3800,00 1100,00 5000,00 | 1200,00 1300,00 5500,00 | 1500,00 6000,00 |
| 7 | Уличное освещение | VI. Монтаж уличного освещения Выполнение работ по монтажу уличного освещения по улицам: ул. Рабочая – 800 м. ул. Осипенко – 400 м. ул. Почтовая – 400 м. ул. Кирова – 400 м. ул. Чкалова – 300 м. ул. Набережная – 1600 м. Замена фонарей уличного освещения по улицам: ул. Садовая ул. Советов ул. Мичурина ул. Карла Маркса | + + + + + | + | + + + + |  |  |  | 2295,5 | 3432,32 | 3356,579 |
| 8 | Благоустройство | VII. Благоустройство 1) Выполнение муниципального задания MБУ «Горзеленхоз» | + | + | + |  |  |  | 17000,0 | 18000,0 | 19000,0 |
| 9 | Инициативное бюджетирование | Благоустройство тротуаров и сквера в г. Купино | + |  |  | 1338,233 |  |  | 267,646 |  |  |
| 10 | Безопасность дорожного движения | 1) Устройство светофорного объекта на пересечении дорог ул. Рабочая – ул. Новый городок в г. Купино 2) Обновление дорожного хозяйства (знаки, разметка) 3) Разработка ПСД на обустройство тротуара по ул. 2 Вокзальная | + |  | + | 8 735,64 |  |  | 88,24 | 700,0 | 800,0 580,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 644302,173 | 182165,29 | 31413,9 | 69551,087 | 31516,253 | 31640,512 |