План

социально – экономического развития

города Купино Купинского района Новосибирской области на 2025 – 2026 – 2027 годы.

Благоустройство территории муниципального образования г.   на 3 года, содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по благоустройству, безопасности, благополучию территории г. Купино, необходимых для:

-повышения уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории города Купино;

-повышение привлекательности территории города Купино в качестве рекреационной зоны;

-устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и дорожно – транспортной инфраструктуры, расположенных на территории города Купино.

Разработка и реализация плана позволит комплексно подойти к решению проблемы уровня благоустройства территории административного центра муниципального образования г. Купино и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс строительства новых и модернизация имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории города Купино, оказывает существенное влияние на социально – экономическое развитие.

1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения плановым методом.

Благоустройство территории города Купино – важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием повышения уровня жизни населения.

-повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально – экономическом развитии муниципального образования г. Купино и, как следствие, повышение качества жизни населения.

-имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города Купино, не достаточно обеспечивают растущие потребности и требования, предъявляемые к качеству среды проживания.

-слабый уровень г. Купино дорожно – транспортной инфраструктуры вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

-ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и дорожно – транспортной инфраструктуры, в сложившихся условиях является ключевой задачей муниципального образования г. Купино.

Без реализации необходимых мер нельзя добиться существенного уровня благоустройства территории муниципального образования г. Купино.

2. Сроки реализации Плана

План социально – экономического развития первоочередных дел по комплексному благоустройству, безопасности, благополучию территории муниципального образования г. Купино, рассчитан на 3 года (2025 – 2027).

3. Общий объем финансовых затрат Плана.

Финансирование плана осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

4. Механизм реализации Плана.

Общее руководство за реализацией плана осуществляет администрация муниципального образования г. Купино. Организация и проведение конкурсов на выполнение работ, возлагается на администрацию муниципального образования г. Купино. Получатели бюджетных средств, на выполнение работ по данномуплану будут являться исполнители, определенные на конкурсной основе, в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Контроль исполнения Плана.

Организации управления за реализацией плана осуществляет администрация муниципального образования г. Купино.

6.Основная задача Плана.

Комплексное благоустройство, безопасность, благополучие территории муниципального образования г. Купино относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и обеспечивает благоприятные условия для развития экономической и социальной среды г.Купино.

План

социально – экономического развития

города Купино Купинского района Новосибирской области на 2025– 2026 – 2027 годы

| № п/п | Планы и объекты реализации | Задачи и цели | Период реализации |  |  | Финансирование из федерального и областного бюджета |  |  | Финансирование из местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | Благоустройство города | II.Благоустройство по программе «Комфортная городская среда» Общественная территория: Благоустройство центральной площади в г. Купино; Благоустройство улицы Мичурина г. Купино; Благоустройство улицы Элеваторская г. Купино; Благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Розы Люксембург, 14 г. Купино; Дворовая территория: м-рн ул.Рабочая,108 и 106 Дворовая территория: ул.Советов,195 Дворовая территория: м-рн ул. Советов,180 и 182 | + + + | + + | + + | 166800,00 12032,0 | 12190,6 | 12378,4 | 1700,00 120,32 | 121,91 | 123,78 |
| 2 | Модернизация тепловых сетей. | III.Теплоснабжение - Приобретение и замена труб Д= 114 мм.в ППУ по ул. Деповская - Приобретение и замена труб Д= 114 мм. В ППУ-ОЦ по ул. Солнечная 3) Приобретение и замена труб Д= 133 мм. ППУ. По ул. Строительная от редакции до ул. 1-я Аксенова 4) Приобретение и замена труб Д= 114 мм. ППУ, по ул. Строительная от ул. Садовой до дома № 17 5) Приобретение и замена труб Д=114 мм. ППУ. По ул. 70 лет Октября от котельной. 6) Приобретение и замена труб Д= 133 мм. ППУ. пер. Пионерский от колодца энергосбыта до дворца тяжелой атлетики. 7) Приобретение и замена труб Д= 114 мм. ППУ- ОЦ. По ул. Южная от дома 104/11 до дома № 30 8) Приобретение и замена труб Д=114 мм. ППУ по ул. Железнодорожная от ул. Кооперативной 49/1 до дома № 20 9) Приобретение и замена труб Д=114мм. ППУ-ОЦ. От ул. Железнодорожная 8 до ул. Преображенская 42. | + + + + + + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация водопроводных сетей. Улучшение снабжения населения качественной питьевой водой. | IV. Водоснабжение 1) Разработка проектно сметной документации на строительство 5 (пяти) водозаборных скважин с установкой блочно-модульных станций водоподготовки в городе Купино Купинского района Новосибирской области 2) Приобретение и замена стальных труб на ПЭТ Ф=159. По ул. Спартака от ул. Садовой до скважины, 3) Приобретение и замена стальных труб на ПЭТ=110мм, По ул. Р. Люксембург, от ул. К. Маркса до ул. Мичурина. 4) Приобретение и замена стальных труб на ПЭТ=110мм. По ул. 2-я Вокзальная. 5) Дизельгенераторы: ДЭС-200квт. ДЭС-300 квт. | + + + | + + |  | 3673,125 1485,221 |  | 4200,0 | 600,0 201,875 784,038 987,4 | 250,0 | 210,0 |
| 4 | Охрана окружающей среды | V.Осушение Прохождение государственной экспертизы ПСД по осушению – 6я очередь 1.Разработка разела КНС 2.Разработка раздела переустройства связи Очистка территории от камыша | + | + | + | 11600,00 |  |  | 2500,00 | 2600,00 | 2700,00 |
| 5 | Улучшение безопасности дорожного движения | IV. Дорожное строительство 1.Ремонт а/д ул. Советов 4 (ПК) 2.Ремонт а/д ул. Пушкина 3.Ремонта/д ул. Розы Люксембург 4.Ремонт а/д и покрытия тротуара по ул. Ленина в г. 5.Ремонт по ул. Садовая 6.Строительство тротуара ул. Ленина. 7. Разработка ПСД на ремонт ул. Бельского. | + | + | + | 32425,35 73000,00 3200 2000,00 | 19800,00 |  | 900,00 192,1934 | 1180,00 470,00 |  |
| 6 | Уличное освещение | VI.Монтаж уличного освещения Выполнение работ по монтажу уличного освещения по улицам: ул. Рабочая – 800м. ул. Осипенко – 400м. ул. Почтовая – 400м. ул. Кирова – 400м. ул. Чкалова – 300м. ул. Набережная – 1600м. ул. Кооперативная – 400 м. ул. Железнодорожная- 800м. Замена фонарей уличного освещения по улицам: ул. Советов ул. Карла Маркса ул. Ленина ул. Садовая | + + + + + + |  | + + + + + |  |  |  | 2839221,36 500000 |  |  |
| 7 | Строительство скважин и станций водоподготовок | Строительство скважины по ул. Рабочая. Установка станции водоподготовки по ул. Рабочая на площадке существующей скважины №5414. Строительство скважины по ул. Лермонтова с блочно модульной станцией водопод- готовки производительностью 1 м3/ч., с локальным разбором питьевой воды. Строительство скважины по ул. Южная с блочно модульной станцией водоподго- товки производительностью 1 м3/ч., с локальным разбором питьевой воды. Строительство скважины по ул. Кордон Лесхоза с блочно модульной станцией водо- подготовки производительностью 1 м3/ч., с локальным разбором питьевой воды. Строительство скважины по ул. Новосибирская область, Купинский район, г.Купино, в 60 метрах на юг от ориентира жилого дома № 1 по ул.70 лет Октября с блочно мо- дульной станцией водоподготовки производительностью 1 м3/ч., с локальным разбо- ром питьевой воды. |  | + + |  |  |  |  |  | 1618000 |  |
| 8 | Благоустройство | VII. Благоустройство 1) Выполнение муниципального задания MБУ «Горзеленхоз» | + | + | + |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  | Улучшение жилищных условий жителей города Купино | I. Переселение квартир по программе переселения МКД по ул. Элеваторская,70, ул. Рабочая, 104, ул. Железножорожная,26 | - | + | + |  | 44205 | 52154 |  | 52154 | 526,810 |
| 10 | Инициативное бюджетирование | Благоустройство ул.Ленина в г.Купино | + |  |  | 2355,0 |  |  | 255,00 |  |  |
| 11 | Безопасность дорожного движения | 1) Обновление дорожного хозяйства | + |  |  | 735,64 |  |  | 88,24 | 700,0 | 800,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 33106,651 | 33326,509 | 98347,364 | 68359,424 | 64192,319 | 67877,883 |

Заместитель главы города Купино

Купинского района Новосибирской области                                                                             В. В. Мартынов